Ficha control de cambios

| PROYECTO | EduMultiPro |
| --- | --- |
| DOCUMENTO | Plan De Migración |
| VERSIÓN | 1.1 |
| FECHA DE CREACIÓN | 18/11/2025 |
| FECHA CAMBIO | 18/11/2025 |
| RESPONSABLES | David Santiago Moralez Pachon Johan Esneider Madrigal Alejandra Villazon Oscar Cruz |
| LÍDER | Johan Esneider Madrigal |

Ficha hoja de control

| Organismo | ES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | EduMultiPro |  |  |
| Entregable | Plan de Migracion |  |  |
| Autor | Equipo Desarrollo EduMultiPro |  |  |
| Aprobado por | Heiver Cuesta | Fecha Aprobación | 31/11/2025 |
|  |  | № Total De Páginas | 16 |

Registro de cambios

| Versión | Causa del Cambio | Responsable Del Cambio | Fecha Del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0100 | Creación Plan De Migración | DAVID SANTIAGO MORALES PACHON | 18/11/2025 |

Control de distribución

Nombre Y Apellidos

David Santiago Moralez Pachon

Johan Esneider Madrigal

Alejandra Villazon

Oscar Cruz

TABLA DE CONTENIDOS

1. TABLA DE VERSIONES	6

2. INTRODUCCIÓN	6

3. OBJETIVOS DE LA MIGRACIÓN	6

4. ALCANCE DEL PLAN	7

5. ARQUITECTURA	8

6. REQUERIMIENTOS PREVIOS	8

7. PROCEDIMIENTO DE MIGRACIÓN (PASO A PASO) – MUY DETALLADO	9

7.1 Preparación Local	9

7.2 Conectar a EC2	10

7.3 Instalar herramientas	10

7.4 Crear usuario seguro	10

7.5 Firewall	11

7.6 Instalar Node.js	11

7.7 Instalar PM2	11

7.8 Instalar MySQL	11

7.9 Importar BD	12

7.10 Deploy Backend (desde GitHub)	12

7.11 Deploy Frontend (GitHub → Build)	13

7.12 Configurar nginx	13

7.13 SSL (Certbot)	14

8. PRUEBAS Y VALIDACIÓN	14

9. TABLA DE SEGUIMIENTO	15

10. CRONOGRAMA	15

11. COSTOS ESTIMADOS	15

12. PLAN DE ROLLBACK	16

13. CONCLUSIONES	16

# 1. TABLA DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | (hoy) | Plan inicial de migración a AWS EC2 Ubuntu | David Santiago M. |
| 1.1 | (posterior) | Ajustes luego de pruebas y validaciones | Equipo TI |

# 2. INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Migración define el proceso para trasladar la plataforma EduMultiPro desde el entorno local a un servidor en AWS EC2 con Linux Ubuntu.

La migración contempla el backend desarrollado en Node.js, el frontend en React, y la base de datos en MySQL.

El repositorio de código se gestiona mediante GitHub, desde donde se realizará el despliegue hacia el servidor.

Este plan garantiza una transición segura, ordenada y funcional, minimizando riesgos y asegurando la continuidad del servicio educativo.

# 3. OBJETIVOS DE LA MIGRACIÓN

- Objetivo General

  - Migrar EduMultiPro a una infraestructura estable en AWS EC2 con Linux, asegurando disponibilidad, seguridad y rendimiento.

- Objetivos Específicos

  - Configurar correctamente una instancia EC2 Ubuntu.

  - Instalar Node.js, MySQL, nginx, Git y PM2.

  - Migrar la base de datos MySQL sin pérdida de información.

  - Desplegar la API en Node.js desde GitHub.

  - Desplegar el frontend React desde GitHub.

  - Configurar nginx como servidor web y proxy reverso.

  - Instalar SSL con Certbot.

  - Garantizar seguridad mediante firewall, usuarios, permisos y backups.

# 4. ALCANCE DEL PLAN

Este plan cubre:

- Migración completa de backend

- Migración de base de datos MySQL

- Migración y despliegue del frontend React

- Configuración en EC2 Ubuntu

- Seguridad, SSL y firewall

- Pruebas y validación de funcionamiento

- Plan de recuperación en caso de fallo

No incluye: diseño nuevo del sistema, cambios funcionales o nuevas características.

# 5. ARQUITECTURA

- Arquitectura Origen (local)

  - Node.js (Express backend)

  - React (Frontend)

  - MySQL Workbench

  - GitHub (código)

- Arquitectura Destino (AWS)

  - EC2 Ubuntu 22.04

  - Node.js LTS

  - PM2

  - nginx

  - MySQL Server

  - Certbot (SSL)

  - GitHub → pull para deployment

## 6. REQUERIMIENTOS PREVIOS

- Técnicos:

  - Cuenta AWS activa

  - Instancia EC2 Ubuntu creada

  - Clave .pem descargada

  - Repositorios backend y frontend en GitHub

  - Archivo SQL con respaldo

  - Archivo .env de producción

- Software necesario:

  - Node.js, npm

  - MySQL Server

  - nginx

  - PM2

  - Git

  - Certbot (SSL)

# 7. PROCEDIMIENTO DE MIGRACIÓN (PASO A PASO) – MUY DETALLADO

## 7.1 Preparación Local

- Crear respaldo MySQL:

  - mysqldump -u TU_USUARIO -p --databases EduMultiPro > edumultipro_dump.sql

- Actualizar repositorios GitHub:

  - backend

  - frontend

- Preparar archivo .env (backend y frontend).

## 7.2 Conectar a EC2

- Desde tu PC:

  - ssh -i /ruta/llave.pem ubuntu@IP_EC2

## 7.3 Instalar herramientas

- sudo apt update && sudo apt upgrade -y

- sudo apt install -y git curl build-essential ufw

## 7.4 Crear usuario seguro

- sudo adduser deploy

- sudo usermod -aG sudo deploy

- Copiar llave SSH:

  - sudo cp -r /home/ubuntu/.ssh /home/deploy/

  - sudo chown -R deploy:deploy /home/deploy/.ssh

- Conéctate como deploy:

  - ssh -i llave.pem deploy@IP_EC2

## 7.5 Firewall

- sudo ufw allow OpenSSH

- sudo ufw allow 'Nginx Full'

- sudo ufw enable

## 7.6 Instalar Node.js

- curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -

- sudo apt install -y nodejs

## 7.7 Instalar PM2

- sudo npm install -g pm2

- pm2 startup systemd

## 7.8 Instalar MySQL

- sudo apt install -y mysql-server

- sudo mysql_secure_installation

- Crear DB y usuario:

  - CREATE DATABASE EduMultiPro;

  - CREATE USER 'edu_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'clave';

  - GRANT ALL PRIVILEGES ON EduMultiPro.* TO 'edu_user'@'localhost';

  - FLUSH PRIVILEGES;

## 7.9 Importar BD

- Subir dump:

  - scp -i llave.pem edumultipro_dump.sql deploy@IP_EC2:/home/deploy/

- Importar:

  - mysql -u edu_user -p EduMultiPro < edumultipro_dump.sql

## 7.10 Deploy Backend (desde GitHub)

- git clone https://github.com/TU_USUARIO/TU_BACKEND.git edumultipro-backend

- cd edumultipro-backend

- npm install

- Crear .env:

  - PORT=3000

  - DB_HOST=localhost

  - DB_USER=edu_user

  - DB_PASS=clave

  - DB_NAME=EduMultiPro

  - JWT_SECRET=super_secreto

- Iniciar con PM2:

  - pm2 start npm --name edumultipro-backend -- start

  - pm2 save

## 7.11 Deploy Frontend (GitHub → Build)

- git clone https://github.com/TU_USUARIO/TU_FRONTEND.git edumultipro-frontend

- cd edumultipro-frontend

- npm install

- npm run build

## 7.12 Configurar nginx

- Crear archivo:

  - sudo nano /etc/nginx/sites-available/edumultipro

- Pegar:

server {

listen 80;

server_name tu-dominio.com;

root /home/deploy/edumultipro-frontend/dist;

index index.html;

location / {

try_files $uri $uri/ /index.html;

}

location /api/ {

proxy_pass http://127.0.0.1:3000/;

}

}

- Activar:

  - sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/edumultipro /etc/nginx/sites-enabled/

  - sudo systemctl reload nginx

## 7.13 SSL (Certbot)

- sudo certbot --nginx -d tu-dominio.com

# 8. PRUEBAS Y VALIDACIÓN

- Conexión API

- Login por roles

- CRUD usuarios

- Subida/descarga de archivos

- Noticias y aulas

- Base de datos íntegra

- Verificación SSL

- Logs: nginx, pm2

# 9. TABLA DE SEGUIMIENTO

| Tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparar instancia EC2 | Admin |  |  |  |
| Instalar stack | DevOps |  |  |  |
| Importar BD | DBA |  |  |  |
| Deploy backend | Backend dev |  |  |  |
| Deploy frontend | Frontend dev |  |  |  |
| Configurar SSL | DevOps |  |  |  |
| Pruebas | QA |  |  |  |

# 10. CRONOGRAMA

| Día | Actividad |
| --- | --- |
| 1 | EC2, stack, firewall, PM2 |
| 2 | Migración BD + backend |
| 3 | Frontend + nginx + SSL |
| 4 | Pruebas + entrega final |

# 11. COSTOS ESTIMADOS

| Recurso | Costo |
| --- | --- |
| Instancia EC2 | $20.000 COP |
| EBS | $10.000 COP |
| Soporte técnico | $300.000 COP |
| Total estimado | $335.000 COP |

# 12. PLAN DE ROLLBACK

- Si falla la migración:

  - Restaurar dump SQL

  - Git checkout versión anterior

  - PM2 revert

  - nginx revert cambio

  - Eliminar build inválido

# 13. CONCLUSIONES

El presente plan garantiza la migración completa y segura de EduMultiPro a AWS EC2 Linux, asegurando disponibilidad y continuidad. Los pasos permiten despliegue profesional alineado con buenas prácticas DevOps.  esto ya cumple completo con el plan de migracion completo detallado y especifico necestio que sea muy completo coherente detallado y especifico y qeu tenga todo  lo que necesita un plan de migracion tambien tiene que levar esto Cronograma de actividades y costos Tabla de versionesTabla de contenidos , tabla de seguimiento  , introducción,