Servicio Nacional De Aprendizaje

Registro de Ejecucion

EduMultiPro

Que para obtener el título de:

Tecnólogo en Análisis y desarrollo de software

Presenta:

-Johan Madrigal

-Alejandra Villazón

-Santiago Moralez

-Oscar Cruz

Director:

Instructor. Heiver Cuesta

Bogotá                   Ficha-2925960               Noviembre2025

Ficha control de cambios

| PROYECTO | EduMultiPro |
| --- | --- |
| DOCUMENTO | Registro de Ejecucion |
| VERSIÓN | 1.0 |
| FECHA DE CREACIÓN | 5/12/2025 |
| FECHA CAMBIO | 5/12/2025 |
| RESPONSABLES | David Santiago Moralez Pachon Johan Esneider Madrigal Alejandra Villazon Oscar Cruz |
| LÍDER | Johan Esneider Madrigal |

Ficha hoja de control

| Organismo | ES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | EduMultiPro |  |  |
| Entregable | Registro de ejecucion |  |  |
| Autor | Equipo Desarrollo EduMultiPro |  |  |
| Aprobado por |  | Fecha Aprobación |  |
|  |  | № Total De Páginas | 44 |

Registro de cambios

| Versión | Causa del Cambio | Responsable Del Cambio | Fecha Del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Creación Registro de Ejecucion | David Santiago Moralez Pachon | 5/12/2025 |

Control de distribución

Nombre Y Apellidos

David Santiago Moralez Pachon

Johan Esneider Madrigal

Alejandra Villazon

Oscar Cruz

Tabla de contenidos

GESTION LOGIN Y CAMBIAR CONTRASEÑA	8

MÓDULO LOGIN	8

MÓDULO CAMBIO DE CONTRASEÑA	10

GESTIÓN DE USUARIOS	11

CREAR USUARIO	12

MODIFICAR USUARIO	13

ELIMINAR USUARIO	14

VISUALIZAR USUARIO	14

GESTIÓN DE CURSOS	15

CREAR CURSO	16

MODIFICAR CURSO	17

ELIMINAR CURSO	17

VISUALIZAR CURSO	18

GESTIÓN DE MATERIAS	19

CREAR MATERIA	19

MODIFICAR MATERIA	20

ELIMINAR MATERIA	20

VISUALIZAR MATERIA	21

GESTION DE GRADOS	22

CREAR GRADO	22

MODIFICAR GRADO	23

ELIMINAR GRADO	23

VISUALIZAR GRADO	24

GESTIÓN DE JORNADAS	24

CREAR JORNADA	25

MODIFICAR JORNADA	26

ELIMINAR JORNADA	26

VISUALIZAR JORNADAS	27

GESTIÓN DE HORARIOS	27

CREAR HORARIO	28

MODIFICAR HORARIO	29

ELIMINAR HORARIO	29

VISUALIZAR HORARIO	30

GESTIÓN DE AULAS	30

CREAR AULA	31

MODIFICAR AULA	32

ELIMINAR AULA	32

VISUALIZAR AULAS	33

GESTIÓN DE ANUNCIOS	33

CREAR HORARIO	34

MODIFICAR HORARIO	35

VISUALIZAR HORARIO	36

GESTION DE TRABAJOS	36

CREAR TRABAJO	37

MODIFICAR TRABAJO	37

ELIMINAR TRABAJO	38

VISUALIZAR TRABAJOS	38

GESTIÓN DE COMENTARIOS	39

CREAR COMENTARIO	40

ELIMINAR COMENTARIO	40

VISUALIZAR COMENTARIOS	41

GESTIÓN DE NOTICIAS	41

CREAR NOTICIA	42

MODIFICAR NOTICIA	42

ELIMINAR NOTICIA	43

VISUALIZAR NOTICIAS	43

# GESTION LOGIN Y CAMBIAR CONTRASEÑA

Proyecto: EduMultiPro

Documento: Registro de Ejecución

Fecha de Ejecución: 04/12/2025

Ejecutado por: Johan Madrigal

Diseñado por: Johan Madrigal

Ambiente de Pruebas: QA (Entorno controlado)

Versión del Sistema: v1.0.0

Resumen de Ejecución

| Módulo | Total de Casos | Aprobados | Fallidos | No Ejecutados | Tasa de Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Login (CP-LOGIN) | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
| Cambio de Contraseña (CP-CC) | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| TOTAL | 11 | 11 | 0 | 0 | 100% |

## MÓDULO LOGIN

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-LOGIN-001 | Inicio de sesión exitoso | correo1 / contraseña correcta | Permitir acceso al sistema | Se permitió el acceso y se redirigió al panel principal | Login_OK.png | Exitoso | 1 min |
| CP-LOGIN-002 | Correo vacío | "" / contraseña correcta | Mostrar mensaje de validación | Se mostró “completa este campo” | Validacion_Correo.png | Exitoso | 1 min |
| CP-LOGIN-003 | Contraseña vacía | correo1 / "" | Mostrar mensaje de validación | Se mostró “completa este campo” | Validacion_Password.png | Exitoso | 1 min |
| CP-LOGIN-004 | Contraseña incorrecta | correo1 / contraseña incorrecta | Mostrar mensaje de error | Se mostró “contraseña incorrecta” | Error_Password.png | Exitoso | 1 min |
| CP-LOGIN-005 | Correo no registrado | correo falso / contraseña cualquiera | Mostrar mensaje “correo no registrado” | Se mostró “correo no registrado” | Error_Correo.png | Exitoso | 1 min |
| CP-LOGIN-006 | Múltiples intentos fallidos | correo1 / contraseña incorrecta (10 intentos) | Permitir intentos sin bloqueo | El sistema permitió seguir intentando | Intentos_OK.png | Exitoso | 2 min |

## MÓDULO CAMBIO DE CONTRASEÑA

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-CC-001 | Cambio exitoso de contraseña | ID correcto + correo válido + contraseñas coincidentes | Actualizar contraseña | Contraseña actualizada correctamente | Cambio_OK.png | Exitoso | 2 min |
| CP-CC-002 | Campos vacíos | Uno o más campos vacíos | Mostrar validaciones | Se mostraron mensajes de validación | Validaciones_CC.png | Exitoso | 1 min |
| CP-CC-003 | Correo no corresponde con ID | ID correcto + correo incorrecto | Mostrar “usuario no encontrado” | Se mostró “usuario no encontrado” | Error_ID_Correo.png | Exitoso | 1 min |
| CP-CC-004 | Contraseñas no coinciden | Contraseña1 ≠ Contraseña2 | Mostrar mensaje de error | Se mostró “Las contraseñas no coinciden” | Error_Coincidencia.png | Exitoso | 1 min |
| CP-CC-005 | Correo no existente | Correo inexistente | Mostrar “correo no registrado” | Se mostró “correo no registrado” | Error_Correo_CC.png | Exitoso | 1 min |

- Hallazgos y Observaciones Generales

  - No se presentaron defectos críticos durante la ejecución de las pruebas.

  - Los mensajes de validación fueron claros y fáciles de entender.

  - El sistema respondió correctamente ante entradas válidas e inválidas.

- Riesgos Identificados

  - Se detectó que no existe límite de intentos fallidos en el módulo Login, lo cual puede representar un riesgo de seguridad.

  - No se valida la complejidad mínima de las contraseñas nuevas en el módulo de cambio de contraseña.

- Recomendaciones

  - Implementar un mecanismo de bloqueo temporal después de varios intentos fallidos.

  - Agregar reglas de complejidad de contraseña (longitud mínima, mayúsculas, números, símbolos).

  - Definir una estructura estándar para el almacenamiento de evidencias.

- Conclusión

  - Todos los casos de prueba fueron ejecutados exitosamente.

  - El sistema cumple con los requisitos funcionales evaluados.

  - No se encontraron defectos que impidan la operación normal del sistema.

- Firmas

Nombre del ejecutor: Johan Madrigal

Cargo: Analista de Pruebas

Firma: ___________________________

Fecha de cierre: 04/12/2025

# GESTIÓN DE USUARIOS

Proyecto: EduMultiPro

Documento: Registro de Ejecución

Módulo: Gestión de Usuarios (CRUD)

Fecha de Ejecución: 04/12/2025

Ejecutado por: Johan Madrigal

Diseñado por: Johan Madrigal

Ambiente de Pruebas: QA (Entorno controlado)

Versión del Sistema: v1.0.0

Resumen de Ejecución

| Funcionalidad | Total Casos | Aprobados | Fallidos | No Ejecutados | Tasa de Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear Usuario (CP-CU) | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| Modificar Usuario (MU) | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| Eliminar Usuario (EU) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| Visualizar Usuario (VU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| TOTAL | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% |

## CREAR USUARIO

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-CU-001 | Crear usuario con datos válidos | Campos obligatorios y opcionales válidos | Usuario creado correctamente | Usuario creado con mensaje de confirmación | Crear_OK.png | Exitoso | Flujo correcto |
| CP-CU-002 | Campos obligatorios vacíos | Campos vacíos | Mostrar validaciones | Se mostraron mensajes “complete el campo” | Campos_Vacios.png | Exitoso | Validación correcta |
| CP-CU-003 | Documento duplicado | ID existente | Mostrar “Número de identidad ya existente” | Se mostró mensaje genérico de error | Error_ID.png | Exitoso | Mensaje no específico |
| CP-CU-004 | Correo duplicado | Correo1 repetido | Mostrar “Correo ya existente” | Se mostró mensaje genérico de error | Error_Correo.png | Exitoso | Mensaje no específico |

## MODIFICAR USUARIO

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MU-001 | Modificar usuario con datos válidos | Datos actualizados | Actualización exitosa | Usuario modificado correctamente | Modificar_OK.png | Exitoso | Flujo correcto |
| MU-002 | Campos obligatorios vacíos | Campo vacío | Mostrar validaciones | Se mostró “complete el campo” | Editar_Vacios.png | Exitoso | Validación correcta |
| MU-003 | Correo duplicado al modificar | Correo de otro usuario | Mostrar “correo ya registrado” | Se mostró mensaje genérico de error | Error_Modificar.png | Exitoso | Mensaje no específico |

## ELIMINAR USUARIO

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EU-001 | Eliminación de usuario | Usuario seleccionado + confirmar | Usuario eliminado | Usuario eliminado correctamente | Eliminar_OK.png | Exitoso | Confirmación doble correcta |
| EU-002 | Cancelar eliminación | Usuario seleccionado + cancelar | No eliminar usuario | Usuario no eliminado | Eliminar_Cancelar.png | Exitoso | Funciona correctamente |

## VISUALIZAR USUARIO

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VU-001 | Visualizar datos del usuario | Seleccionar usuario | Mostrar datos completos (sin contraseña) | Se mostraron los datos correctamente | Ver_OK.png | Exitoso | Seguridad correcta |

- Hallazgos

  - Algunos mensajes de error son genéricos en lugar de específicos, lo que afecta la claridad para el usuario final.

- Recomendaciones

  - Implementar mensajes de error específicos por cada tipo de validación fallida.

  - Agregar validaciones de formato para correo electrónico, números de contacto y fechas.

- Conclusión

  - El módulo de Gestión de Usuarios cumple con los requisitos funcionales del CRUD.

  - Todos los casos fueron ejecutados exitosamente.

  - El estado general del módulo es: APROBADO CON OBSERVACIONES.

- Firma

Nombre del ejecutor: Johan Madrigal

Cargo: Analista de Pruebas

Firma: ________________________

Fecha de cierre: 04/12/2025

# GESTIÓN DE CURSOS

Información General

Proyecto: EduMultiPro

Documento: Registro de Ejecución

Módulo: Gestión de Cursos (CRUD)

Fecha de Ejecución: 04/12/2025

Ejecutado por: Johan Madrigal

Diseñado por: Johan Madrigal

Ambiente de Pruebas: QA (Entorno controlado)

Versión del Sistema: v1.0.0

Resumen de Ejecución

| Funcionalidad | Total Casos | Aprobados | Fallidos | No Ejecutados | Tasa de Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear Curso (CC) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| Modificar Curso (MC) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| Eliminar Curso (EC) | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| Visualizar Curso (VC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| TOTAL | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |

## CREAR CURSO

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC-001 | Crear curso con campos obligatorios | Nombre + Grado + Jornada válidos | Crear curso exitosamente | Curso creado y mensaje mostrado | CrearCurso_OK.png | Exitoso | Flujo correcto |
| CC-002 | Crear curso con campos vacíos | Campos obligatorios vacíos | Mostrar validaciones | Se mostró “Complete este campo” | CrearCurso_Validacion.png | Exitoso | Validación correcta |

## MODIFICAR CURSO

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MC-001 | Modificar curso existente | Datos válidos | Modificar curso exitosamente | Curso modificado y mensaje mostrado | ModificarCurso_OK.png | Exitoso | Flujo correcto |
| MC-002 | Modificar curso con campos vacíos | Campos obligatorios vacíos | Mostrar validaciones | Se mostró “Complete este campo” | ModificarCurso_Validacion.png | Exitoso | Validación correcta |

## ELIMINAR CURSO

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EC-001 | Eliminar curso | Curso seleccionado + confirmar | Eliminar curso exitosamente | Curso eliminado correctamente | EliminarCurso_OK.png | Exitoso | Confirmación doble correcta |
| EC-002 | Cancelar eliminación | Curso seleccionado + cancelar | No eliminar el curso | El curso no fue eliminado | EliminarCurso_Cancelar.png | Exitoso | Funciona correctamente |

## VISUALIZAR CURSO

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VC-001 | Ver detalle de curso | Seleccionar curso | Mostrar información y usuarios asociados | Información y usuarios mostrados correctamente | VerCurso_OK.png | Exitoso | Relación funcional |

- Hallazgos

  - Se detectó uso inconsistente de nombres para el módulo (Ej: “Crear Cursos”, “Cursos”).

  - No se validó la unicidad de cursos por nombre, grado y jornada.

- Recomendaciones

  - Estandarizar el nombre del módulo en toda la interfaz.

  - Agregar validaciones de unicidad y formato en los campos.

- Conclusión

  - El módulo de Gestión de Cursos cumple con los requisitos funcionales del CRUD.

  - Estado general: APROBADO CON OBSERVACIONES MENORES.

- Firma

Nombre del ejecutor: Johan Madrigal

Cargo: Analista de Pruebas

Firma: ________________________

Fecha de cierre: 04/12/2025

# GESTIÓN DE MATERIAS

Información General

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Proyecto | EduMultiPro |
| Documento | Registro de Ejecución |
| Módulo | Gestión de Materias (CRUD) |
| Fecha de Ejecución | 04/12/2025 |
| Ejecutado por | Johan Madrigal |
| Diseñado por | Johan Madrigal |
| Ambiente | QA / Producción |
| Versión del Sistema | v1.0 |

Resumen de Ejecución

| Categoría | Crear | Modificar | Eliminar | Visualizar | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total de Casos | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Aprobados | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Fallidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No Ejecutados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de Éxito | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

## CREAR MATERIA

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM-001 | Crear materia correctamente | Nombre válido + Descripción válida | Crear materia exitosamente | Mensaje "Materia creada exitosamente" | CM001_OK.png | Aprobado |
| CM-002 | Crear materia con campos obligatorios vacíos | Campo nombre vacío | Mostrar validaciones | Mensaje "Complete este campo" | CM002_Val.png | Aprobado |

## MODIFICAR MATERIA

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAT-MOD-001 | Modificar materia existente | Datos válidos | Modificar la materia | Mensaje de actualización exitosa | MOD001_OK.png | Aprobado |
| MAT-MOD-002 | Modificar materia con campos vacíos | Campo nombre vacío | Mostrar validaciones | Mensaje "Complete este campo" | MOD002_Val.png | Aprobado |

## ELIMINAR MATERIA

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAT-DEL-001 | Cancelar eliminación | Cancelar en confirmación | No eliminar la materia | Materia conservada | DEL001_Cancel.png | Aprobado |
| MAT-DEL-002 | Eliminar materia correctamente | Confirmar eliminación | Eliminar la materia | Mensaje "Materia eliminada exitosamente" | DEL002_OK.png | Aprobado |

## VISUALIZAR MATERIA

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAT-VIS-001 | Visualizar lista de materias | Acceso al módulo | Mostrar lista completa | Lista visible correctamente | VIS001_OK.png | Aprobado |

- Hallazgos

  - No se validó la unicidad del nombre de la materia.

  - No existe vista detallada individual de materias.

- Recomendaciones

  - Implementar validación de unicidad para el nombre de la materia.

  - Agregar vista detallada individual de materias.

  - Implementar búsqueda y filtros en el listado.

- Conclusión

  - El módulo de Gestión de Materias cumple los requisitos funcionales del CRUD.

  - Estado general: APROBADO CON OBSERVACIONES MENORES.

• Firma

Nombre del ejecutor: Johan Madrigal
Cargo: Analista de Pruebas
Firma: ________________________
Fecha de cierre: 04/12/2025

# GESTION DE GRADOS

Información General

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Proyecto | EduMultiPro |
| Documento | Registro de Ejecución |
| Módulo | Gestión de Grados (CRUD) |
| Fecha de Ejecución | 04/12/2025 |
| Ejecutado por | Johan Madrigal |
| Diseñado por | Johan Madrigal |
| Ambiente | QA / Producción |
| Versión del Sistema | v1.0 |

Resumen de Ejecución

| Categoría | Crear | Modificar | Eliminar | Visualizar | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total de Casos | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Aprobados | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Fallidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No Ejecutados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de Éxito | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

## CREAR GRADO

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CG-001 | Crear grado correctamente | Nombre válido + Descripción válida | Crear grado exitosamente | Mensaje "Grado creado exitosamente" | CG001_OK.png | Aprobado |
| CG-002 | Crear grado con campos obligatorios vacíos | Campo nombre vacío | Mostrar validaciones | Mensaje "Complete este campo" | CG002_Val.png | Aprobado |

## MODIFICAR GRADO

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRA-MOD-001 | Modificar grado existente | Datos válidos | Modificar el grado | Mensaje de actualización exitosa | MOD001_OK.png | Aprobado |
| GRA-MOD-002 | Modificar grado con campos vacíos | Campo nombre vacío | Mostrar validaciones | Mensaje "Complete este campo" | MOD002_Val.png | Aprobado |

## ELIMINAR GRADO

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRA-DEL-001 | Cancelar eliminación | Cancelar en confirmación | No eliminar el grado | Grado conservado | DEL001_Cancel.png | Aprobado |
| GRA-DEL-002 | Eliminar grado correctamente | Confirmar eliminación | Eliminar el grado | Mensaje "Grado eliminado exitosamente" | DEL002_OK.png | Aprobado |

## VISUALIZAR GRADO

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRA-VIS-001 | Visualizar lista de grados | Acceso al módulo | Mostrar lista completa | Lista visible correctamente | VIS001_OK.png | Aprobado |

- Hallazgos

  - No se validó la unicidad del nombre del grado.

  - Error gramatical en mensaje de eliminación.

- Recomendaciones

  - Implementar validación de unicidad para el nombre del grado.

  - Corregir mensaje a “Grado eliminado exitosamente”.

  - Agregar búsqueda y filtros.

- Conclusión

  - El módulo de Gestión de Grados cumple los requisitos del CRUD. Estado general: APROBADO CON OBSERVACIONES MENORES.

Firma
Nombre del ejecutor: Johan Madrigal
Cargo: Analista de Pruebas
Firma: ________________________
Fecha de cierre: 04/12/2025

# GESTIÓN DE JORNADAS

Información General

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Proyecto | EduMultiPro |
| Documento | Registro de Ejecución |
| Módulo | Gestión de Jornadas (CRUD) |
| Fecha de Ejecución | 04/12/2025 |
| Ejecutado por | Johan Madrigal |
| Diseñado por | Johan Madrigal |
| Ambiente | Pruebas |
| Versión del Sistema | v1.0 |

Resumen de Ejecución

| Categoría | Crear | Modificar | Eliminar | Visualizar | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total de Casos | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Aprobados | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Fallidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No Ejecutados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de Éxito | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

## CREAR JORNADA

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CJ-001 | Crear jornada exitosamente | Nombre válido de jornada | Crear jornada exitosamente | Mensaje "Jornada creada" | CJ001_OK.png | Aprobado |
| CJ-002 | Crear jornada con campo obligatorio faltante | Campo nombre vacío | Mostrar validaciones | Mensaje "Complete este campo" | CJ002_Val.png | Aprobado |

## MODIFICAR JORNADA

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOR-MOD-001 | Modificar jornada con todos los campos obligatorios | Datos válidos | Modificar la jornada | Mensaje de actualización exitosa | JORMOD001.png | Aprobado |
| JOR-MOD-002 | Modificar jornada con campo obligatorio faltante | Campo nombre vacío | Mostrar validaciones | Mensaje "Complete este campo" | JORMOD002.png | Aprobado |

## ELIMINAR JORNADA

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOR-DEL-001 | Cancelar la eliminación de una jornada | Cancelar en confirmación | No eliminar la jornada | Jornada conservada | JORDEL001.png | Aprobado |
| JOR-DEL-002 | Eliminar una jornada exitosamente | Confirmar eliminación | Eliminar la jornada | Mensaje "Jornada eliminada exitosamente" | JORDEL002.png | Aprobado |

## VISUALIZAR JORNADAS

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JOR-VIS-001 | Visualizar la lista de jornadas | Acceso al módulo | Mostrar lista completa | Lista visible correctamente | JORVIS001.png | Aprobado |

- Hallazgos

  - No se encontraron errores funcionales.

  - Todas las pruebas fueron aprobadas.

- Recomendaciones

  - Mantener monitoreo periódico para asegurar el correcto funcionamiento.

- Conclusión

  - El módulo de Gestión de Jornadas cumple con los requisitos funcionales del CRUD.

  - Estado general: APROBADO.

# GESTIÓN DE HORARIOS

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Proyecto | EduMultiPro |
| Documento | Registro de Ejecución |
| Módulo | Gestión de Horarios (CRUD) |
| Fecha de Ejecución | 04/12/2025 |
| Ejecutado por | Johan Madrigal |
| Diseñado por | Johan Madrigal |
| Ambiente | Pruebas |
| Versión del Sistema | v1.0 |

Resumen de Ejecución

| Categoría | Crear | Modificar | Eliminar | Visualizar | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total de Casos | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 |
| Aprobados | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 |
| Fallidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No Ejecutados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de Éxito | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

## CREAR HORARIO

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-CH-001 | Crear horario con datos obligatorios válidos | Datos completos | Crear horario exitosamente | Mensaje "Horario creado con éxito" | CH001_OK.png | Aprobado |
| CP-CH-002 | Crear horario con campos obligatorios vacíos | Campos vacíos | Mostrar validaciones | Mensaje "Complete el campo" | CH002_Val.png | Aprobado |
| CP-CH-003 | Crear horario con curso repetido | Curso duplicado | Detectar duplicado | Mensaje "Ya existe un horario asignado para ese profesor o curso" | CH003_Dup.png | Aprobado |
| CP-CH-004 | Crear horario con profesor repetido | Profesor duplicado | Detectar duplicado | Mensaje de error por duplicado | CH004_Dup.png | Aprobado |

## MODIFICAR HORARIO

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MH-001 | Modificación exitosa con datos válidos | Datos actualizados | Modificar el horario | Mensaje de actualización exitosa | MH001_OK.png | Aprobado |
| MH-002 | Modificar horario con campos obligatorios vacíos | Campo obligatorio vacío | Mostrar validaciones | Mensaje "Complete el campo" | MH002_Val.png | Aprobado |
| MH-003 | Modificar horario con curso duplicado | Curso duplicado | Detectar duplicado | Mensaje de duplicado | MH003_Dup.png | Aprobado |
| MH-004 | Modificar horario con profesor duplicado | Profesor duplicado | Detectar duplicado | Mensaje de error por duplicado | MH004_Dup.png | Aprobado |

## ELIMINAR HORARIO

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EH-001 | Eliminar horario exitosamente | Confirmar eliminación | Eliminar el horario | Mensaje "Horario eliminado exitosamente" | EH001_OK.png | Aprobado |
| EH-002 | Cancelar proceso de eliminación | Cancelar confirmación | No eliminar el horario | Horario conservado | EH002_Can.png | Aprobado |

## VISUALIZAR HORARIO

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VH-001 | Visualizar datos de un horario | Acceso al módulo | Mostrar información completa | Datos cargados y visualizados correctamente | VH001_OK.png | Aprobado |

- Hallazgos

  - El sistema maneja correctamente las validaciones de unicidad (curso/profesor).

  - Los mensajes de error y éxito se muestran correctamente.

  - No se detectaron fallos funcionales.

- Recomendaciones

  - Mantener monitoreo periódico de las validaciones de duplicidad.

  - Evaluar mejoras visuales en los mensajes de alerta.

- Conclusión

  - El módulo de Gestión de Horarios cumple con los requisitos funcionales definidos.

  - Estado general: APROBADO.

# GESTIÓN DE AULAS

Información General

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Proyecto | EduMultiPro |
| Documento | Registro de Ejecución |
| Módulo | Gestión de Aulas (CRUD) |
| Fecha de Ejecución | 04/12/2025 |
| Ejecutado por | Johan Madrigal |
| Diseñado por | Johan Madrigal |
| Ambiente | Pruebas |
| Versión del Sistema | v1.0 |

Resumen de Ejecución

| Categoría | Crear | Modificar | Eliminar | Visualizar | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total de Casos | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Aprobados | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Fallidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No Ejecutados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de Éxito | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

## CREAR AULA

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-001 | Crear aula correctamente | Nombre válido + capacidad | Aula creada exitosamente | Mensaje "Aula creada exitosamente" | CA001_OK.png | Aprobado |
| CA-002 | Crear aula con campo obligatorio vacío | Campo nombre vacío | Mostrar validaciones | Mensaje "Complete este campo" | CA002_Val.png | Aprobado |

## MODIFICAR AULA

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUL-MOD-001 | Modificar aula existente con datos válidos | Datos actualizados | Modificar el aula | Mensaje de actualización exitosa | AULMOD001.png | Aprobado |
| AUL-MOD-002 | Modificar aula con campos obligatorios vacíos | Campo nombre vacío | Mostrar validaciones | Mensaje "Complete este campo" | AULMOD002.png | Aprobado |

## ELIMINAR AULA

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUL-DEL-001 | Cancelar eliminación de aula | Cancelar confirmación | No eliminar el aula | Aula conservada en la lista | AULDEL001.png | Aprobado |
| AUL-DEL-002 | Eliminar aula exitosamente | Confirmar eliminación | Eliminar el aula | Mensaje "Aula eliminada exitosamente" | AULDEL002.png | Aprobado |

## VISUALIZAR AULAS

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUL-VIS-001 | Visualizar lista de aulas | Acceso al módulo | Mostrar lista completa | Lista de aulas visible correctamente | AULVIS001.png | Aprobado |

- Hallazgos

  - No se detectaron errores funcionales.

  - Las validaciones de campos obligatorios funcionan correctamente.

  - Los mensajes de confirmación son claros.

- Recomendaciones

  - Mantener validaciones actuales.

  - Considerar agregar filtros por capacidad o tipo de aula.

- Conclusión

  - El módulo de Gestión de Aulas cumple los requisitos del CRUD.

  - Estado general: APROBADO.

# GESTIÓN DE ANUNCIOS

Información General

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Proyecto | EduMultiPro |
| Documento | Registro de Ejecución |
| Módulo | Gestión de Anuncios (CRUD) |
| Fecha de Ejecución | 04/12/2025 |
| Ejecutado por | Johan Madrigal |
| Diseñado por | Johan Madrigal |
| Ambiente | Pruebas |
| Versión del Sistema | v1.0 |

Resumen de Ejecución

| Categoría | Crear | Modificar | Eliminar | Visualizar | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total de Casos | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Aprobados | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Fallidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No Ejecutados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de Éxito | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

## CREAR HORARIO

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-CH-001 | Crear horario con datos obligatorios válidos | Datos completos | Crear horario exitosamente | Mensaje "Horario creado con éxito" | CH001_OK.png | Aprobado |
| CP-CH-002 | Crear horario con campos obligatorios vacíos | Campos vacíos | Mostrar validaciones | Mensaje "Complete el campo" | CH002_Val.png | Aprobado |
| CP-CH-003 | Crear horario con curso repetido | Curso duplicado | Detectar duplicado | Mensaje "Ya existe un horario asignado para ese profesor o curso" | CH003_Dup.png | Aprobado |
| CP-CH-004 | Crear horario con profesor repetido | Profesor duplicado | Detectar duplicado | Mensaje de error por duplicado | CH004_Dup.png | Aprobado |

## MODIFICAR HORARIO

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MH-001 | Modificación exitosa con datos válidos | Datos actualizados | Modificar el horario | Mensaje de actualización exitosa | MH001_OK.png | Aprobado |
| MH-002 | Modificar horario con campos obligatorios vacíos | Campo obligatorio vacío | Mostrar validaciones | Mensaje "Complete el campo" | MH002_Val.png | Aprobado |
| MH-003 | Modificar horario con curso duplicado | Curso duplicado | Detectar duplicado | Mensaje de duplicado | MH003_Dup.png | Aprobado |
| MH-004 | Modificar horario con profesor duplicado | Profesor duplicado | Detectar duplicado | Mensaje de error por duplicado | MH004_Dup.png | Aprobado |

## VISUALIZAR HORARIO

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VCAN-001 | Visualizar anuncios y lista de usuarios asociados | Acceso desde módulo aulas | Mostrar anuncios por aula | Listado de anuncios mostrado correctamente | VCAN001_OK.png | Aprobado |

- Hallazgos

  - No se detectaron errores funcionales.

  - Correcta validación de campos obligatorios.

  - Navegación correcta entre módulos.

- Recomendaciones

  - Implementar filtros por fecha de publicación.

  - Agregar búsqueda por título de anuncio.

- Conclusión

  - El módulo de Gestión de Anuncios cumple los requisitos del CRUD.

  - Estado general: APROBADO.

# GESTION DE TRABAJOS

Información General

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Proyecto | EduMultiPro |
| Documento | Registro de Ejecución |
| Módulo | Gestión de Trabajos (CRUD) |
| Fecha de Ejecución | 04/12/2025 |
| Ejecutado por | Johan Madrigal |
| Diseñado por | Johan Madrigal |
| Ambiente | Pruebas |
| Versión del Sistema | v1.0 |

Resumen de Ejecución

| Categoría | Crear | Modificar | Eliminar | Visualizar | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total de Casos | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Aprobados | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Fallidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No Ejecutados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de Éxito | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

## CREAR TRABAJO

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-001 | Crear trabajo correctamente | Título + Descripción válidos | Crear trabajo exitosamente | Mensaje "Trabajo creado exitosamente" | CT001_OK.png | Aprobado |
| CT-002 | Crear trabajo con campos obligatorios vacíos | Campo título vacío | Mostrar validaciones | Mensaje "Complete este campo" | CT002_Val.png | Aprobado |

## MODIFICAR TRABAJO

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MT-001 | Modificar trabajo existente | Datos válidos | Modificar el trabajo | Mensaje "Trabajo modificado exitosamente" | MT001_OK.png | Aprobado |
| MT-002 | Modificar trabajo con campos obligatorios vacíos | Campo título vacío | Mostrar validaciones | Mensaje "Complete este campo" | MT002_Val.png | Aprobado |

## ELIMINAR TRABAJO

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ET-001 | Eliminar trabajo correctamente | Confirmar eliminación | Eliminar trabajo exitosamente | Mensaje "Trabajo eliminado exitosamente" | ET001_OK.png | Aprobado |
| ET-002 | Cancelar eliminación de trabajo | Cancelar confirmación | No eliminar el trabajo | Trabajo conservado en la lista | ET002_CAN.png | Aprobado |

## VISUALIZAR TRABAJOS

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VT-001 | Visualizar trabajo y lista de usuarios asociados | Seleccionar trabajo | Mostrar detalle y usuarios asociados | Información del trabajo y usuarios mostrados correctamente | VT001_OK.png | Aprobado |

- Hallazgos

  - No se detectaron errores funcionales.

  - Validaciones de campos obligatorios funcionando correctamente

- Recomendaciones

  - Implementar filtros por fecha de entrega.

  - Agregar búsqueda por título de trabajo

- Conclusión

  - El módulo de Gestión de Trabajos cumple los requisitos del CRUD.Estado general: APROBADO.

# GESTIÓN DE COMENTARIOS

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Proyecto | EduMultiPro |
| Documento | Registro de Ejecución |
| Módulo | Gestión de Comentarios (CRUD) |
| Fecha de Ejecución | 04/12/2025 |
| Ejecutado por | Johan Madrigal |
| Diseñado por | Johan Madrigal |
| Ambiente | Pruebas |
| Versión del Sistema | v1.0 |

Resumen de Ejecución

| Categoría | Crear | Eliminar | Visualizar | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total de Casos | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Aprobados | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Fallidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No Ejecutados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de Éxito | 100% | 100% | 100% | 100% |

## CREAR COMENTARIO

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCO-001 | Crear comentario con campos obligatorios completos | Texto válido en comentario | Comentario creado exitosamente | Mensaje de éxito mostrado y lista actualizada | CCO001_OK.png | Aprobado |
| CCO-002 | Crear comentario con campos obligatorios vacíos | Campo texto vacío | Mostrar validación | Mensaje “Complete este campo”, no se crea registro | CCO002_VAL.png | Aprobado |

## ELIMINAR COMENTARIO

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECO-001 | Eliminar comentario correctamente | Confirmar eliminación | Comentario eliminado exitosamente | Mensaje de éxito mostrado, lista actualizada | ECO001_OK.png | Aprobado |
| ECO-002 | Cancelar eliminación de comentario | Cancelar acción | No eliminar comentario | Comentario permaneció sin cambios | ECO002_CAN.png | Aprobado |

## VISUALIZAR COMENTARIOS

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VCO-001 | Visualizar comentario y lista de usuarios asociados | Seleccionar comentario | Mostrar comentario y usuarios asociados | Vista correcta del comentario y usuarios mostrados | VCO001_OK.png | Aprobado |

- Hallazgos

  - No se detectaron errores funcionales.

- Recomendaciones

  - Implementar búsqueda por contenido del comentario.

  - Agregar filtros por fecha.

- Conclusión

  - Estado final: todos los casos aprobados

# GESTIÓN DE NOTICIAS

Información General

Proyecto: EduMultiPro
Documento: Registro de Ejecución
Módulo: Gestión de Noticias (CRUD)
Fecha de Ejecución: 04/12/2025
Ejecutado por: Johan Madrigal
Diseñado por: Johan Madrigal
Ambiente: Pruebas
Versión del Sistema: v1.0

Resumen de Ejecución

| Categoría | Crear | Modificar | Eliminar | Visualizar | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total de Casos | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Aprobados | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Fallidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No Ejecutados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tasa de Éxito | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

## CREAR NOTICIA

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CN-001 | Crear noticia exitosamente | Todos los campos obligatorios completos | Noticia creada correctamente | Mensaje "Noticia creada exitosamente" | CN001_OK.png | Aprobado |
| CN-002 | Crear noticia con campo obligatorio faltante | Campo título vacío | Mostrar validaciones | Mensaje "Complete este campo" | CN002_Val.png | Aprobado |

## MODIFICAR NOTICIA

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOT-MOD-001 | Modificar noticia con todos los campos obligatorios completos | Datos actualizados | Noticia modificada correctamente | Mensaje "Noticia actualizada exitosamente" | NOTMOD001.png | Aprobado |
| NOT-MOD-002 | Modificar noticia con campo obligatorio faltante | Campo título vacío | Mostrar validaciones | Mensaje "Complete este campo" | NOTMOD002.png | Aprobado |

## ELIMINAR NOTICIA

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOT-DEL-001 | Cancelar eliminación de noticia | Cancelar confirmación | No eliminar noticia | Noticia permanece en lista | NOTDEL001.png | Aprobado |
| NOT-DEL-002 | Eliminar noticia exitosamente | Confirmar eliminación | Eliminar noticia | Mensaje "Noticia eliminada exitosamente" | NOTDEL002.png | Aprobado |

## VISUALIZAR NOTICIAS

| ID Caso | Escenario de Prueba | Datos de Prueba | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOT-VIS-001 | Visualización de la lista de noticias | Acceso al módulo | Mostrar lista completa | Lista de noticias visible correctamente | NOTVIS001.png | Aprobado |

- Hallazgos

  - No se detectaron errores funcionales.

  - Las validaciones de campos obligatorios funcionan correctamente.

  - Los mensajes de confirmación son claros.

- Recomendaciones

  - Mantener validaciones actuales.

  - Considerar agregar filtros por fecha o categoría de noticias.

- Conclusión

  - El módulo de Gestión de Noticias cumple los requisitos del CRUD.
Estado general: APROBADO